## Slide 1: Kanban
FIGMA

## Slide 2: Les défis du développement logiciel
Complexité des projets logiciels.
Besoin de gestion efficace des tâches, des ressources et des délais.
Illustration des risques liés à la surcharge de travail et aux retards.

## Slide 3: Pourquoi c’est une solution idéale ?
Visualisation du Flux de Travail
Limitation du Travail en Cours (WIP Limit)
Réduction des Tâches en Attente et des Blocages
Amélioration Continue grâce aux Rétrospectives
Adaptabilité aux Changements
Focus sur la Livraison Rapide
Encouragement de l'Engagement de l'Équipe

## Slide 4: Pourquoi c’est une solution idéale ?
Visualisation du Flux de Travail :
Kanban offre une visualisation claire du flux de travail grâce à des cartes représentant chaque tâche.
La transparence accrue élimine les incertitudes et permet une gestion proactive des ressources.

## Slide 5: Pourquoi c’est une solution idéale ?
Limitation du Travail en Cours (WIP Limit) :
Le concept de limiter le travail en cours prévient la surcharge de travail.
Permet aux équipes de se concentrer sur un nombre limité de tâches, améliorant la qualité et la rapidité de leur achèvement.

## Slide 6: Pourquoi c’est une solution idéale ?
Réduction des Tâches en Attente et des Blocages :
La visualisation en temps réel du flux de travail et la limitation du travail en cours permettent de repérer rapidement les tâches en attente et les blocages.
Réaction rapide pour résoudre les problèmes, évitant les retards inutiles et assurant un flux continu des tâches.

## Slide 7: Pourquoi c’est une solution idéale ?
Amélioration Continue grâce aux Rétrospectives :
Kanban encourage les réunions régulières de rétrospectives pour réfléchir sur la performance passée et proposer des améliorations.
Favorise l'amélioration continue du processus grâce à une boucle de rétroaction constante.

## Slide 8: Pourquoi c’est une solution idéale ?
Adaptabilité aux Changements :
Kanban offre une flexibilité permettant d'ajuster le flux de travail en fonction des nouvelles priorités.
Répondre rapidement aux demandes changeantes du marché sans compromettre la qualité.

## Slide 9: Pourquoi c’est une solution idéale ?
Focus sur la Livraison Rapide
Kanban réduit les temps d'attente, les blocages et les retards, permettant une livraison plus rapide des fonctionnalités et des produits.
Amélioration de la satisfaction client et renforcement de la réputation de l'entreprise sur le marché.

## Slide 10: Pourquoi c’est une solution idéale ?
Encouragement de l'Engagement de l'Équipe
Implique activement les membres de l'équipe dans la gestion de leur flux de travail.
Favorise un engagement accru, responsabilisant les membres de l'équipe pour améliorer la motivation et la productivité.

## Slide 11: Conclusion
visualisation claire du flux de travail,
une gestion judicieuse du travail en cours,
la réduction des tâches en attente et une adaptabilité aux changements,
Kanban devient la clé de l'amélioration du flux de travail

## Slide 12: FIN